AI Engineering Orchestrator

GPT + ZCode + Antigravity 多 Agent 工程协作实施方案

方案版本：v1.0
日期：2026-09-09

核心结论： 不从零开发多 Agent 框架。采用 GPT 作为 Orchestrator（主脑），ZCode 与 Antigravity 作为执行/审查 Agent，Beads 作为任务与依赖状态源，MCP Agent Mail 作为通信与文件预约层，Git Worktree 负责代码隔离。V1 先跑通完整闭环，再逐步提高自动化程度。

# 目录

1. 执行摘要

2. 背景、目标与边界

3. 总体架构

4. 组件选型与职责

5. Agent 角色、权限与协作规则

6. 标准任务生命周期与状态机

7. GPT Orchestrator 设计

8. ZCode 与 Antigravity 接入设计

9. Beads + Agent Mail + Git Worktree

10. 项目目录与接口设计

11. 安全、冲突与失败恢复

12. 分阶段实施路线

13. MVP 验收标准

14. 交付与实施负责人建议

15. 后续演进

16. 参考资料

# 1. 执行摘要

本方案用于构建一套轻量、可审计、可逐步自动化的多 Agent 软件工程协作系统。目标不是替换现有办公 Coding Agent，而是把 GPT、ZCode、Antigravity 组织成有明确职责、共享状态和交叉验收的工程团队。

| 角色 | 推荐实现 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| L0 人类 | 用户 | 目标、关键决策、生产权限、最终业务确认 |
| L1 Orchestrator | GPT（默认） | 拆解、派工、依赖、风险分级、冲突裁决、最终验收 |
| L2 Executor A | ZCode | Repo 理解、Java/后端、数据库、复杂重构、代码实现 |
| L2 Executor B | Antigravity | 前端/UI、浏览器/E2E、独立实现、独立 Review，可被 Headless 调用 |
| 共享状态 | Beads | 任务、优先级、依赖、Claim、状态、长期工作记忆 |
| 通信与锁 | MCP Agent Mail | 身份、Inbox/Thread、交接、文件预约、审计 |
| 代码隔离 | Git Worktree | 并行修改隔离、降低冲突、可独立测试与回滚 |

总体原则： 任务状态只有一个权威源（Beads）；通信和决策记录放 Agent Mail；代码修改必须有所有者；实现者不能做最终 Reviewer；生产/高风险动作必须保留 Human Approval。

# 2. 背景、目标与边界

## 2.1 当前问题

ZCode 与 Antigravity 是两个独立 Agent 世界，彼此没有稳定共享上下文。

让两个 Agent 直接同时修改同一工作区，容易出现覆盖、冲突、重复劳动和错误合并。

单纯依赖聊天记录作为协作协议，不具备状态一致性、依赖管理、锁和审计能力。

让某一个 Coding Agent同时负责规划、实现、Review 和验收，会形成明显的自证偏差。

## 2.2 V1 目标

GPT 能把一个用户目标拆成结构化任务与依赖。

ZCode 与 Antigravity 能围绕同一任务系统工作，而不是依赖复制粘贴聊天记录。

并行修改前可检测文件冲突，并通过 Worktree/文件预约降低互相踩踏。

每个任务都有 Owner、Reviewer、Acceptance Criteria、测试结果和最终状态。

Antigravity 可被自动派发；ZCode 在无稳定 Headless 接口前采用共享任务层 Pull 模式。

模型层可更换：GPT 不可用或预算不足时，自动切换到其他 API Provider；必要时人工切换 ZCode 作为主脑。

## 2.3 V1 非目标

不追求第一版完全无人值守。

不自研完整任务系统、消息系统或分布式锁。

不允许 Agent 自动执行生产数据库、生产发布、凭证变更等高风险操作。

不在第一版引入大规模 Swarm、几十个 Agent 或复杂强化学习式调度。

# 3. 总体架构

[ Human / 用户 ]
                               |
                               v
                    [ GPT Orchestrator ]
                 拆解 / 派工 / 裁决 / 验收
                         |           |
                         v           v
                      [Beads]   [Agent Mail]
                    Task/Deps    Mail/Lock/Audit
                         \           /
                          \         /
                           v       v
                    +-------------------+
                    | Shared Coordination|
                    +-------------------+
                       |             |
                       v             v
                   [ ZCode ]    [ Antigravity ]
                 Repo/Backend     UI/E2E/Review
                       |             |
                       +------v------+
                          Git Worktree
                               |
                               v
                          Test / Merge

架构采用“控制面与执行面分离”。GPT Orchestrator 不负责大量直接编码，而负责生成任务图、选择执行者、控制风险、聚合执行结果和最终验收；ZCode 与 Antigravity 在各自隔离的执行环境中完成工程任务。

# 4. 组件选型与职责

| 组件 | 是否 V1 必需 | 选择原因 | V1 使用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPT Orchestrator | 是 | 推理、拆解、冲突裁决、结构化工具调用能力强 | 独立 Orchestrator Service 调 API；必要时先人工触发 |
| Beads | 是 | 依赖图、Ready Queue、Atomic Claim、多 Agent 协作 | 多 Agent 并发时优先 Server Mode |
| MCP Agent Mail | 是 | 身份、线程、文件预约、审计、可加 Git Guard | 与 Beads 共用任务 ID |
| Git Worktree | 是 | 物理隔离修改面，降低并行冲突 | 每个执行 Agent/任务独立 Worktree |
| Antigravity CLI | 是 | 有 Headless `agy -p`，可程序化执行 | Orchestrator 可 Push Task |
| ZCode MCP/Subagent | 是 | 现有主力开发环境，Repo 工程能力强 | V1 通过 Beads/Agent Mail Pull Task |
| 自研 Orchestrator | 是（薄层） | 只补任务路由、工具封装、策略和模型路由 | 不重造消息/任务/锁 |

## 4.1 为什么不从零写 Blackboard

Beads 已覆盖任务、依赖、Ready Queue、Claim 与多 Agent 协调；Agent Mail 已覆盖 Agent 身份、线程、文件预约和审计。自研 Blackboard 会重复实现状态一致性、冲突检测、恢复与历史审计，开发成本与出错概率都更高。

# 5. Agent 角色、权限与协作规则

## 5.1 角色层级

L0  Human
    └─ 业务目标 / 高风险批准 / 最终上线确认
L1  GPT Orchestrator
    └─ 规划 / 路由 / 裁决 / 最终验收
L2  ZCode
    └─ Repo理解 / 后端 / DB / 重构 / 实现
L2  Antigravity
    └─ UI / Browser / E2E / 独立实现 / Review
L3  ZCode Subagent / Antigravity Subagent
    └─ 各自内部的局部并行工作

## 5.2 权限矩阵

| 动作 | GPT | ZCode | Antigravity | Human |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建/拆解任务 | 主 | 建议 | 建议 | 可 |
| Claim 普通任务 | 可派发 | 可 | 可 | 可 |
| 修改代码 | 默认否 | 是 | 是 | 是 |
| 运行测试 | 发起/读取 | 是 | 是 | 可 |
| 文件预约 | 可管理 | 是 | 是 | 可 |
| 最终 Review | 主 | 非自身实现任务 | 非自身实现任务 | 可 |
| 生产数据库/发布 | 禁止自动 | 禁止自动 | 禁止自动 | 必须批准 |

## 5.3 五条硬规则

所有工程工作必须有 TASK_ID。

一个任务同一时刻只有一个 Owner；并行子任务必须拆分成不同 TASK_ID。

修改前先 Claim Task，再预约文件/目录，再进入实现。

实现者不能给自己的任务做最终 Review。

DONE 必须由 Acceptance + Test + Review + Merge（如需要）共同满足，不能由 Agent 自报完成。

# 6. 标准任务生命周期与状态机

BACKLOG -> PLANNING -> READY -> CLAIMED -> IMPLEMENTING -> SELF_TEST -> REVIEW
REVIEW -> FIX_REQUIRED -> IMPLEMENTING   (修复循环)
REVIEW -> VERIFIED -> MERGED -> DONE

## 6.1 标准执行协议

1. GPT 根据用户目标生成 Epic、Task、依赖、Owner 建议和 Acceptance Criteria。

2. Beads 将无阻塞任务进入 Ready Queue；Agent 或 Orchestrator 领取任务。

3. 执行 Agent 使用 Agent Mail 注册/确认身份并预约将修改的文件范围。

4. 执行 Agent 在对应 Mail Thread 发送 Start 消息，Thread ID 与 Beads Task ID 一致。

5. 执行代码修改并运行自测；发现新问题时创建新 Task，并以 discovered-from 建立关系。

6. 执行 Agent提交 Implementation Summary、Diff 摘要、Test Result。

7. 另一个 Agent 执行 Review；需要修复则回到 FIX_REQUIRED。

8. GPT 根据 Acceptance Criteria、测试与 Review 做最终 VERIFIED 判定。

9. 释放文件预约、合并 Worktree、关闭任务。

## 6.2 统一标识约定

| 对象 | 约定 |
| --- | --- |
| Beads Task ID | 唯一任务主键，例如 bd-a3f8e9 |
| Agent Mail thread_id | 必须等于 Beads Task ID |
| 文件预约 reason | 必须写 Beads Task ID |
| Git branch | agent/<agent-name>/<task-id> |
| Commit message | 建议包含 [task-id] |
| Review subject | [task-id] Review / Fix Required / Verified |

# 7. GPT Orchestrator 设计

## 7.1 职责

Objective -> Epic/Task Graph。

根据任务类型、复杂度、风险和成本选择执行 Agent。

管理依赖和 Ready Queue，而不是直接长时间轮询聊天记录。

处理两个 Agent 的方案冲突并固化 Decision。

根据任务风险触发 Human Approval。

执行最终验收，并决定是否进入 Fix、Merge 或 Done。

## 7.2 Model Router

Orchestrator
    |
    v
Model Router
    |
    +-- Primary: OpenAI GPT
    |
    +-- API Fallback A: 自定义 OpenAI-compatible Provider
    |
    +-- API Fallback B: 其他可工具调用模型
    |
    +-- Manual Fallback: ZCode 作为临时主脑

重要限制： 自动 Model Fallback 必须是程序可调用的 API Provider。ZCode 当前可确认 MCP/Subagent 能力，但本方案不假设存在与 Antigravity `agy -p` 同等级的稳定 Headless 接口，因此 ZCode 在 V1 中可作为人工切换的主脑，而不是自动 API Fallback。

## 7.3 路由策略建议

| 任务 | 默认处理 |
| --- | --- |
| 架构设计 / 高风险变更 / 冲突裁决 | 高能力模型，较高推理强度 |
| 任务拆解 / Code Review / 根因分析 | 高能力模型，中高推理强度 |
| 状态总结 / Ready Queue 整理 / Mail 摘要 | 低成本模型 |
| 代码大规模实现 | 下沉给 ZCode / Antigravity，不让 Orchestrator 吞整个 Repo |
| UI/E2E/浏览器验证 | 优先 Antigravity |
| 后端/DB/复杂 Repo 修改 | 优先 ZCode |

## 7.4 Orchestrator 工具最小集合

beads.create_task()
beads.get_ready()
beads.assign_or_claim()
beads.update_status()
beads.add_dependency()
beads.close()

mail.register_agent()
mail.send_message()
mail.fetch_thread()
mail.reserve_files()
mail.release_files()

antigravity.run_headless()

git.create_worktree()
git.diff()
git.status()
git.merge()

approval.request_human()

# 8. ZCode 与 Antigravity 接入设计

## 8.1 Antigravity：Push 模式

Antigravity 官方提供 Headless CLI，可通过 `agy -p` 非交互执行任务并返回 stdout，适合作为 Orchestrator 可直接调用的执行器。

GPT Orchestrator
    |
    v
create/assign Beads Task
    |
    v
create Worktree
    |
    v
agy -p "<task prompt + task id + worktree path>"
    |
    v
Antigravity executes
    |
    v
Mail Result + Test Result

## 8.2 ZCode：V1 Pull 模式

ZCode 已确认支持 Subagent、AGENTS.md 注入及 MCP 工具继承，因此可以直接接入 Beads/Agent Mail MCP。V1 不强依赖 Orchestrator 主动启动 ZCode；由 ZCode 会话读取 Ready/Assigned Task，Claim 后执行，再把结果写回共享状态。

ZCode Session
    |
    +-- read assigned/ready task
    +-- claim task
    +-- reserve files
    +-- execute
    +-- self-test
    +-- send result/review request
    +-- release files

## 8.3 后续 ZCode 自动化条件

只有在获得稳定、官方或可控的程序化入口后，才把 ZCode 改为 Push Executor。在此之前不要通过 GUI 自动点击、模拟键鼠或未公开接口实现核心调度，以免系统脆弱。

# 9. Beads + Agent Mail + Git Worktree

## 9.1 Beads

任务状态、优先级、依赖关系的唯一权威源。

使用 Atomic Claim 防止两个 Agent 同时领取同一任务。

多个进程并发写同一项目时优先使用 Server Mode。

任务发现出的新问题必须创建新 Task，而不是把原任务无限扩张。

## 9.2 MCP Agent Mail

Agent 身份与 Inbox/Outbox。

以 Task ID 为 Thread ID 保存对话、交接和审计记录。

修改代码前预约文件/Glob；完成后释放。

建议启用 Git pre-commit/pre-push guard，对冲突预约进行本地拦截或警告。

安装建议： MCP Agent Mail 的一键安装器可能同时安装 Beads Rust 并创建 `bd` 兼容别名。为了避免隐式替换已有 Beads 实现，V1 建议 Beads 与 Agent Mail 分开安装；安装 Agent Mail 时显式使用 skip-beads 选项，并固定版本。

## 9.3 Git Worktree

main
 |
 +-- worktrees/
 |    +-- zcode-bd-a3f8e9
 |    |      branch: agent/zcode/bd-a3f8e9
 |    |
 |    +-- ag-bd-b7c910
 |           branch: agent/antigravity/bd-b7c910
 |
 +-- merge after VERIFIED

# 10. 项目目录与接口设计

## 10.1 建议目录

ai-engineering-orchestrator/
├─ README.md
├─ AGENTS.md
├─ .env.example
├─ config/
│  ├─ models.yaml
│  ├─ agents.yaml
│  └─ policies.yaml
├─ orchestrator/
│  ├─ planner.py
│  ├─ router.py
│  ├─ reviewer.py
│  └─ approval.py
├─ adapters/
│  ├─ beads.py
│  ├─ agent_mail.py
│  ├─ antigravity.py
│  ├─ git.py
│  └─ zcode_pull_contract.py
├─ prompts/
│  ├─ orchestrator.md
│  ├─ executor.md
│  └─ reviewer.md
├─ workflows/
│  ├─ feature.yaml
│  ├─ bugfix.yaml
│  └─ high_risk.yaml
├─ scripts/
│  ├─ bootstrap.ps1
│  ├─ healthcheck.ps1
│  └─ demo.ps1
├─ tests/
│  ├─ unit/
│  └─ integration/
└─ docs/
   ├─ operations.md
   └─ troubleshooting.md

## 10.2 配置示例（概念）

orchestrator:
  primary_provider: openai
  primary_model: gpt-main
  fallback_providers:
    - custom_provider_a
    - custom_provider_b

agents:
  zcode:
    mode: pull
    roles: [repo_analysis, backend, database, implementation]
  antigravity:
    mode: push
    command: agy
    roles: [frontend, browser, e2e, review]

policy:
  require_cross_review: true
  require_file_reservation: true
  require_human_approval:
    - production_deploy
    - production_database
    - credential_change

# 11. 安全、冲突与失败恢复

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 两个 Agent 修改同一文件 | Task Owner + Agent Mail 文件预约 + Worktree + Git Guard |
| Agent 自报完成但实际未通过 | Acceptance Criteria + Test + Cross Review + GPT Final Verify |
| 任务状态与聊天记录不一致 | Beads 作为唯一 Task State Authority |
| Agent 进程崩溃留下锁 | 预约 TTL + stale reservation cleanup + 人工强制释放流程 |
| GPT API 不可用/额度不足 | API Provider Fallback；必要时人工切换 ZCode 主脑 |
| ZCode 无 Headless 调用 | V1 Pull Mode，不用未公开接口强行自动化 |
| 生产误操作 | 明确 Denylist + Human Approval Gate |
| Prompt Injection / 工具越权 | 最小权限 Tool Set；高风险工具独立审批；不把生产凭证暴露给 Executor |

## 11.1 失败恢复原则

Agent 崩溃：Task 保持 in_progress/blocked，检查 Mail/Worktree 状态后重新分配。

文件预约过期：确认 Agent 无活动后再释放，避免强制抢锁。

测试失败：不允许直接关闭 Task，状态转 FIX_REQUIRED。

Orchestrator 失败：任务/消息仍保存在 Beads 和 Agent Mail，可从持久状态恢复。

Merge 冲突：建立单独 Merge/Conflict Task，不允许执行 Agent私自覆盖另一 Agent 修改。

# 12. 分阶段实施路线

| 阶段 | 目标 | 主要产物 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 环境验证 | 验证 Beads、Mail、MCP、AG CLI、Git Worktree | healthcheck + demo repo | 组件全部可独立工作 |
| P1 协作闭环 | 不做自动派工，先跑 Task→Lock→Work→Review→Done | AGENTS.md + SOP + 示例任务 | 一次真实小任务闭环成功 |
| P2 GPT 主脑 | 加入 Planner/Router/Reviewer | orchestrator service | GPT 能创建任务图并完成验收 |
| P3 AG 自动派发 | 通过 agy headless 自动执行 | antigravity adapter | 可自动完成并回写结果 |
| P4 ZCode 深度接入 | ZCode MCP Pull 工作流固化 | ZCode skill/subagent rules | ZCode 可稳定领取、执行、回写 |
| P5 自动化增强 | 模型路由、重试、告警、Dashboard | router + policies + observability | 连续多任务稳定运行 |

## 12.1 第一批演示任务建议

不要拿生产核心模块做第一次实验。选择一个可回滚的小型 Repo 或非关键分支，设计一个同时包含“代码修改 + 测试 + Review”的任务：

Task A：ZCode 修改一个后端校验逻辑并补测试。

Task B：Antigravity 独立 Review + 运行测试/浏览器验证（如适用）。

Task C：GPT 根据 Acceptance Criteria 判断是否通过。

# 13. MVP 验收标准

1. GPT 能从一个自然语言目标创建至少 3 个有依赖关系的 Task。

2. 两个 Agent 能看到同一任务状态，并且同一 Task 不会被重复 Claim。

3. ZCode 能通过共享工具读取/Claim/更新任务并写回执行结果。

4. Antigravity 能由 Headless CLI 自动接受一个 Task 并返回机器可读结果。

5. 两个 Agent 同时预约重叠文件时能产生明确冲突信号。

6. 每个任务都有统一 Mail Thread，能追溯 Start、Progress、Review、Done。

7. 实现者不能把自己的任务直接标记为最终 Verified。

8. 测试失败时任务自动/人工进入 FIX_REQUIRED，而不是 DONE。

9. Orchestrator API 失败后，重启能从 Beads/Mail 恢复任务状态。

10. 高风险动作会被 Human Approval Gate 阻止。

MVP 成功定义： 不是“两个 AI 能同时写代码”，而是“任务状态、文件所有权、执行结果、Review 和验收形成可重复、可恢复、可审计的闭环”。

# 14. 交付与实施负责人建议

## 14.1 如果只选一个 Agent 来主导实现

推荐：ZCode 作为 Implementation Lead。 原因：这份方案最终需要创建真实工程、安装/配置依赖、编写 Orchestrator/Adapter、运行本地服务、Git/Worktree、测试和反复修改。ZCode 更适合作为持续驻留在开发仓库里的主力实现 Agent。

但“让 ZCode 一个人从头做到尾并自己验收”不是推荐做法。完整实施应采用下面的三层分工：

| 负责人 | 职责 | 是否写主代码 |
| --- | --- | --- |
| GPT-5.6 Sol（高推理） | 架构守门、阶段评审、关键设计决策、最终验收 | 默认否 |
| ZCode | Implementation Lead：建工程、装组件、写 Adapter/Orchestrator、测试、修复 | 是 |
| Antigravity | Independent Reviewer/Test：检查设计实现、运行 Headless/E2E、交叉 Review | 可写独立子任务 |

## 14.2 推荐交付方式

1. 把本方案文档交给 ZCode，要求按 P0→P1→P2 顺序实施，不允许跳到“全自动”。

2. 每完成一个 Phase，由 GPT 对照本文“退出条件”和“MVP 验收标准”评审一次。

3. 涉及 Antigravity Adapter、Headless、Browser/E2E 的部分，必须由 Antigravity 自己完成一次独立验证。

4. P1 结束前不要引入更多 Agent 框架；先证明基础闭环可用。

5. 只有 P2/P3 连续运行稳定后，才考虑自动路由更多模型或接入新的 Coding Agent。

## 14.3 为什么不是直接交给 Antigravity 全做

Antigravity 非常适合自动化执行和验证，且具备 Headless 入口；但这套系统本身需要同时服务 ZCode 与 Antigravity，让其中任何一个执行器兼任唯一的架构权威都会弱化交叉验证。推荐由 ZCode 主实施、Antigravity 独立验证、GPT 做技术裁判。

## 14.4 “完整完成”的边界

按当前公开能力，P0-P4 可以完整落地。唯一不应承诺的是“GPT 自动 Push 启动 ZCode 并全程无人值守”，因为本方案当前未确认 ZCode 存在与 Antigravity Headless CLI 等价的稳定公开程序化入口。因此 V1 把 ZCode 设计为 Pull Executor；这不影响多 Agent 协作闭环，只影响自动派发程度。

# 15. 后续演进

V1  Shared Coordination
    GPT + Beads + Agent Mail + Worktree + ZCode Pull + AG Push

V2  Policy & Model Router
    成本路由 / 风险路由 / Provider Fallback

V3  More Automation
    自动 Review / 自动重试 / 自动 Merge Queue / Dashboard

V4  More Executors
    其他 Coding Agent 接入同一协议

V5  Full Engineering Control Plane
    多项目、跨 Repo、统一观测、权限与审计

核心原则保持不变：Executor 可替换，协调协议与状态层稳定。这样未来某个模型明显更强时，只替换 Model Router 或 Executor Adapter，无需重做整个系统。

# 16. 参考资料

Beads - Agent Coordination
https://github.com/gastownhall/beads/blob/main/docs/multi-agent/coordination.md

Beads - Dolt / Server Mode
https://github.com/gastownhall/beads/blob/main/docs/architecture/dolt.md

Beads - Examples
https://github.com/gastownhall/beads/tree/main/examples

MCP Agent Mail
https://github.com/Dicklesworthstone/mcp_agent_mail

ZCode - Subagents
https://zcode.z.ai/en/docs/subagents

Google Antigravity - Headless Mode
https://antigravity.google/docs/cli/headless/

Google Antigravity - MCP
https://www.antigravity.google/docs/cli/mcp/

实施前最后检查： 固定各组件版本；在独立测试仓库验证；保存安装与回滚脚本；不要把生产密钥写入仓库；所有 Agent 的权限从最小权限开始增加。